MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO
(visa garantir que a contratação de empresas ou pessoas seja feita de forma segura e eficiente, minimizando assim os riscos e protegendo os interesses do TJMA)

SUMÁRIO
(com links para facilitar a navegação entre os tópicos)
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
1.	Formalização da demanda
2.	Criação da equipe de planejamento de contratação
3.	Elaboração dos estudos preliminares
4.	Elaboração do termo de referência
5.	Aprovação do termo de referência
6.	Ausência de padronização
7.	Competências requeridas para o planejamento da contratação
8.	Adequação da profundidade com que as atividades
9.	Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) sem modelos adequados de execução do objeto e de gestão do contrato
SELEÇÃO DA EMPRESA
1.	Designação de comissão de licitação ou pregoeiro
2.	Elaboração do ato convocatório
3.	Publicação/Divulgação de edital
4.	Competências requeridas para a seleção da empresa
5.	Prazo para ajuste na proposta após a fase de lances
6.	Verificação de condições impeditivas
7.	Licitantes não mantém propostas após a fase de lances do pregão
8.	Transparência acerca de quando ocorrerão eventos no pregão eletrônico
9.	Elementos contidos na publicidade dos atos
10.	Juízo de admissibilidade das intenções de recurso
11.	Procedimentos nas contratações por dispensa de licitação com base no valor – cotação eletrônica de preços
GESTÃO DO CONTRATO
1.	Formalização do contrato
2.	Publicação do contrato
3.	Designação da equipe de fiscalização do contrato
4.	Realização da reunião inicial
5.	Execução dos serviços
6.	Prorrogação do contrato
7.	Alterações quantitativas e qualitativas do contrato
8.	Repactuações, revisões e reajustes do contrato
9.	Garantias da execução contratual
10.	Pagamento dos serviços
11.	Ambiente organizacional com riscos elevados para a gestão contratual
12.	Não formalização de papéis
13.	Nomeação de atores sem as competências necessárias à fiscalização
14.	Deficiência nos mecanismos para a gestão contratual
15.	Sanções
16.	Encerramento do contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
RISCO: Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO
RISCO: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES
RISCO: Estudos preliminares deficientes.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO
RISCO: Realização de contratações sem atentar ao princípio da padronização
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: COMPETÊNCIAS REQUERIDAS PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RISCO: Não deter competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: ADEQUAÇÃO DA PROFUNDIDADE COM QUE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DEVEM SER EXECUTADAS
RISCO: Executar o processo de planejamento de forma muito detalhada para contratações com menor risco, gerando desperdício de recursos humanos
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE) SEM MODELOS ADEQUADOS DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DE GESTÃO DO CONTRATO
RISCO: Contratação direta sem adequado planejamento da contratação, levando a contratos com modelos inadequados
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

SELEÇÃO DA EMPRESA:

ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO
RISCO: Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL
RISCO: Ausência de publicação do edital.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: COMPETÊNCIAS REQUERIDAS PARA A SELEÇÃO DA EMPRESA
RISCO: Não deter competências multidisciplinares para contratação correta de objeto.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: PRAZO PARA AJUSTE NA PROPOSTA APÓS A FASE DE LANCES
RISCO: Desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS
RISCO: Contratação de licitante com restrições.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: LICITANTES NÃO MANTÉM PROPOSTAS APÓS A FASE DE LANCES DO PREGÃO
RISCO: Não instaurar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: TRANSPARÊNCIA ACERCA DE QUANDO OCORRERÃO EVENTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO
RISCO: Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados às licitações eletrônicas
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: ELEMENTOS CONTIDOS NA PUBLICIDADE DOS ATOS
RISCO: Publicação com informações incompletas e em desacordo com a legislação
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DAS INTENÇÕES DE RECURSO
RISCO: Avaliação do mérito do recurso durante a fase de intenção de recursos com consequente retardo do fim do procedimento licitatório
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: PROCEDIMENTOS NAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO VALOR – COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS
RISCO: Contratação por dispensa de valor utilizando apenas a cotação de fornecedores convidados
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

GESTÃO DO CONTRATO:

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
RISCO: Não assinatura do contrato.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: REALIZAÇÃO DA REUNIÃO INICIAL
RISCO: Não realização da reunião inicial, quando indispensável.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
RISCO: Execução em desacordo com o contrato.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

RISCO: Não apresentação da documentação inicial (contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra).
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

RISCO: Não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT (contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra).
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

RISCO: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS (contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra).
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

RISCO: Não reposição de mão de obra ausente.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
RISCO: Prorrogação não é vantajosa.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

RISCO: Prorrogação intempestiva; não motivação de processo para contratação necessária.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DO CONTRATO
RISCO: Percentuais superiores aos fixados na norma.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: REPACTUAÇÕES, REVISÕES E REAJUSTES DO CONTRATO
RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: GARANTIAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
RISCO: Não apresentação de garantias ou apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS
RISCO: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada (quando for o caso).
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: AMBIENTE ORGANIZACIONAL COM RISCOS ELEVADOS PARA A GESTÃO CONTRATUAL
RISCO: Alto risco na atividade de fiscalização e gestão de contratos
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: NÃO FORMALIZAÇÃO DE PAPEIS
RISCO: Atuar na fase de gestão de contrato sem nomeação formal
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: NOMEAÇÃO DE ATORES SEM AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À FISCALIZAÇÃO
RISCO: Falta de fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não se tem uma competência necessária.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: DEFICIÊNCIAS NOS MECANISMOS PARA A GESTÃO CONTRATUAL
RISCO: Deficiência no planejamento da contratação e consequente dificuldade de obter o objeto do contrato.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: SANÇÕES
RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL:

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO
RISCO: Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos ou extinção antecipada do contrato.
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO:
AÇÃO PREVENTIVA:
RESPONSÁVEL:
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:
RESPONSÁVEL: